# AI 个人理财助手

# 1 问题、用户与范围

## 1.1 问题背景

很多人只能看到银行、微信支付或支付宝的原始流水，很难回答“我的钱花在哪里了？”“能否在目标日期前存下某笔钱？”“应该调整什么？”这类问题。现有工具要么需要大量手工记账， 要么只给出静态报表，不解释建议背后的原因。

## 1.2 目标用户与用户需求

主要用户是想了解每月支出、并朝着一个具体目标存钱的学生和年轻职场人士。核心需求是：把过去的交易记录转化为一份可解释的概览，以及一个可执行、可调整的存钱计划。

## 1.3 相关方案与空白

•  手工记账应用（如随手记、鲨鱼记账）：灵活，但手工录入量大，且缺少情景比较。

•  银行与账单类应用：只读摘要，没有目标规划或解释。

•  预算工具（如 Mint 、YNAB）：预算功能强，但建议不一定能追溯到用户自己的记录。

•  我们要填补的空白： 自动分类导入的记录，用确定性代码计算， 并基于（可追溯到）源记录回答问题。

## 1.4 核心范围

用户故事（2–3 条）：

•  US1 ：作为用户，我可以导入交易（CSV/Excel）并查看分类结果，从而了解自己的支出。

•  US2 ：作为用户，我可以设置存钱目标，并调整金额、期限或预算，从而比较不同方案。

•  US3 ：作为用户，我可以提出由我的记录回答的问题，并在超预算时收到提醒。

一条完整主流程：导入记录 → 整理与分类 → 查看财务概览 → 规划存钱目标并比较方案 → 有依据问答 → 监控与提醒。

# 2 系统设计与工作计划

2.1 技术栈

| 层级 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Streamlit | 导入、图表、问答、提醒界面 |
| 后端 | Python + Pandas | 数据清洗与确定性计算 |
| 数据库 | SQLite | 交易、目标、预算存储 |
| 数据导入 | CSV/Excel 解析 | 账单解析与重复检测 |
| AI | LLM（如 GPT / 通义千问） | 理解、分类与解释 |

可选替代：React（前端）、FastAPI（后端）、PostgreSQL（数据库），仅在需要更复杂界面或更大数据量时选用，不作基础要求。

后续扩展：OCR 收据识别（本期不实现）。

## 2.2 数据来源

•  导入的银行或支付应用账单导出（CSV/Excel）。

•  用于测试和演示的标注样例数据。

•  明确说明假设（如币种、日期范围、分类规则）。

## 2.3 AI的角色

•  分工：确定性代码（Pandas/SQL）负责所有计算（金额、比例、趋势），LLM 只负责理解、分类建议与解释。

•  分类：用规则 + LLM 对收入、支出、转账打标签，并允许用户修正。

•  解释：用自然语言解释计算过程与方案差异，但数字始终由代码给出。

•  有依据问答（Grounded Q&A）：每个回答必须引用源记录（交易 ID、日期、金额）并可追溯；信息缺失时明确说明，绝不编造。

2.4 架构与工作流

导入

CSV / Excel

分类

规则 + LLM

概览

趋势 / 预算

问答

有依据回答

提醒

监控提醒

情景

目标规划

整体结构：Streamlit 应用负责界面与交互；Python 侧（Pandas/SQLite）负责数据清洗与确定性计算；LLM 负责理解、分类与解释；SQLite 数据库存储记录、目标与预算。

2.5 风险、缓解与验证

| 风险 | 缓解措施 | 计划验证 |
| --- | --- | --- |
| LLM 分类错误 | 规则兜底 + 用户修正界面 + 先用少量标注样例 | 用 100 条标注流水检验分类准确率不低于 90% |
| 无依据/幻觉回答 | 只从导入数据回答并引用源记录；数据不足时明确拒绝 | 对 20 个问题逐条核对是否引用源记录 |
| 计算错误 | 金额、比例全部由代码计算，LLM 不参与计算 | 单元测试覆盖汇总、趋势、预算三类计算 |
| 数据隐私 | 默认本地/样例数据，不向外部上传 | 检查无外部请求 + 说明数据假设 |
| 范围蔓延 | 固定一条完整流程和 3 条用户故事 | 对照功能清单逐项验收 |
| 异常输入 | 去重、字段校验、缺失提示 | 端到端异常用例（重复导入、非法金额、缺列） |

## 2.6  团队分工与过程

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 成员 A | 前端与用户体验 |
| 成员 B | 后端与数据导入 |
| 成员 C | AI 集成、测试与文档 |

| 过程 | 结果 |
| --- | --- |
| 提案 | 范围、设计与风险（本文档） |
| 构建 1 | 数据导入 + 分类 |
| 构建 2 | 概览 + 目标/情景规划 |
| 构建 3 | 有依据问答 + 提醒 |
| 最终 | 报告、幻灯片、演示视频与代码仓库 |

2.7 项目边界

•  不做真实银行/支付平台对接，使用导入或样例数据。

•  不做多币种与历史投资组合回顾。

•  不做移动 App 与语音输入。

•  不做 OCR 收据识别（列为后续扩展）。

•  仅支持中文界面与人民币。

2.8 最终 Demo 场景

1.  导入最近三个月的账单 CSV（含重复与缺失等异常）。

2.  系统自动去重、分类，展示可编辑的分类结果。

3.  查看支出概览：月度趋势、分类占比、预算使用。

4.  设定目标“六个月内存下 6000 元”，调整每月预算，比较两个方案。

5.  提问“上个月餐饮花了多少？”，系统给出数字并追溯到源记录。

6.  触发一条超预算提醒（如餐饮超支）。

7.  演示异常处理：重复导入被拦截、非法金额被标记。