## Slide 1: 03.风险、测试与团队计划
缓解措施、可度量验证、团队分工与里程碑

## Slide 2: 风险与缓解措施
LLM 分类错误
规则兜底 + 用户修正界面，先用标注样例校准
计算错误
金额与比例全部由 Pandas/SQL 代码计算，LLM 不参与
数据隐私
默认使用本地与样例数据，不向外部上传
范围蔓延
固定一条主流程和 3 条用户故事，新增需求须重新评审
异常输入
导入时去重、字段校验并提示缺失值
六项风险，每项都有对应的缓解措施
无依据 / 幻觉回答
只从导入数据作答并引用源记录，不足时明确拒绝

## Slide 3: 测试与验证计划
分类准确率 ≥ 90%
用 100 条人工标注流水检验分类器
三组单元测试
覆盖汇总、趋势、预算，全部由代码完成
隐私检查：0 次外传
验证无外部请求，仅用本地与样例数据
范围验收
对照功能清单逐项验收：3 条用户故事 + 1 条主流程
端到端异常用例
重复导入、非法金额、缺失列的完整处理
每项缓解措施都配有可度量的验证
20 个问题的溯源审查
逐条核对回答是否引用交易 ID、日期与金额

## Slide 4: 团队分工
A · 前端与体验
Streamlit 界面：导入、图表、问答与提醒
B · 后端与数据
账单解析、去重校验、SQLite 存储
C · AI、测试、文档
LLM 集成；执行测试计划并负责文档
三人团队，共一条流水线
界面、数据、智能——每位成员各负责一层

## Slide 5
里程碑
提案
范围、设计与风险清单
01
构建 1
数据导入与自动分类
02
构建 2
支出概览与目标规划
03
构建 3
有依据问答与预算提醒
04
最终交付
报告、幻灯片、演示视频与代码仓库
05